КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Дніпропетровська область

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації порушених земель у м. Кривому Розі

З метою реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель, поліпшення стану й продуктивності земель, порушених унаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт; ураховуючи техніко-економічне обґрунтування схеми порушених та відпрацьованих земель міста, розроблене державним підприємством «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничодобувної промисловості «Кривбаспроект»; на виконання стратегічних цілей, визначених рішенням міської ради від 23.11.2011 №711 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року», зі змінами; відповідно до стст. 12, 166 Земельного кодексу України, Кодексу України «Про надра», Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

- Затвердити порядок прийняття-передачі виконаних робіт з рекульти-вації порушених земель у м. Кривому Розі (додається).

- Управлінню земельних ресурсів виконкому міської ради (Бризець-кий О.Ф.):

2.1 забезпечити виконання заходів з проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності дії рішення відповідно через шість місяців, рік та раз на кожні наступні три роки. Звіт оприлюднювати в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством України;

2.2 спільно з управлінням розвитку підприємництва виконкому міської ради, відділом преси та інформації апарату міської ради і виконкому    (Рижкова І.О., Герасименко І.М.) забезпечити інформування суб’єктів господарювання, що розробляють родовища корисних копалин, проводять вишукувальні, будівельні роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового шару, виконують роботи з рекультивації на порушених земельних ділянках, про зміст рішення у визначений чинним законодавством України термін.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на першого заступника міського голови Гальченка А.В.

Порядок

прийняття-передачі виконанихробіт з

рекультивації порушених земель у м. Кривому Розі

1. Загальні положення

  - Порядок прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації порушених земель у м. Кривому Розі (надалі – Порядок) розроблено відповідно до стст. 12, 166, 211 Земельного кодексу України, Кодексу України «Про надра», Гірничого закону України, Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; на виконання Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року, затвердженого рішенням міської ради від 23.11.2011 №711«Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року», зі змінами, і враховуючи техніко-економічне обґрунтування схеми порушених та відпрацьованих земель міста, розроблене державним підприємством «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничодобувної промисловості «Кривбаспроект».

  - Порядок установлено для суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, які розробляють родовища корисних копалин, проводять вишукувальні, будівельні та інші роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового шару, виконують роботи з рекультивації на порушених земельних ділянках.

  - У Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

порушені землі – землі, що втратили господарську та екологічну цінність через порушення ґрунтового покриву внаслідок виробничої діяльності людини;

відпрацьовані землі – порушені землі, на яких завершена розробка корисних копалин у кар’єрі (на всій площині або його частині), закінчене відсипання (намивання) і консолідація розкривних порід (відходів збагачення) на всій площині відвалу (хвостосховища) або його частини, завершені геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, які порушують ґрунтовий покрив, що підлягає оновленню, та виконана процедура ліквідації об’єкта;

рекультивація порушених земель – це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель;

гірничотехнічна рекультивація – комплекс робіт, пов’язаний з приведенням відпрацьованих земель до стану, придатного для подальшого використання за визначеним призначенням;

біологічна рекультивація – комплекс агротехнічних заходів, спрямованих на поновлення та поліпшення структури ґрунтів;

суб’єкти господарювання – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що розробляють родовища корисних копалин та проводять інші роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового шару, виконують роботи з рекультивації на порушених земельних ділянках;

технічний звіт з установлення фактичних меж рекультивованої земельної ділянки – текстові та графічні матеріали, що готуються суб’єктом господарювання з метою підтвердження проведення робіт з рекультивації на земельній ділянці протягом  звітного періоду, та складаються з таких документів:

- пояснювальна записка;

- план рекультивованої земельної ділянки з визначеними площею (га) та периметром (м);

- каталог координат поворотних точок земельної ділянки (умовна система координат 1963 року, у електронному вигляді – формат файлу – СSV, створеного за допомогою програми MS);

робоча комісія – комісія, створена суб’єктом господарювання на підставі наказу (розпорядження) для провадження внутрішнього контролю за процесом виконання робіт з рекультивації відповідно до проектної документації;

акт робочої комісії щодо обстеження рекультивованої земельної ділянки – підсумковий документ, складений та погоджений членами робочої комісії за результатами роботи, що містить таку інформацію:

- розрахунок площі (га) та периметру (м) ділянки;

- проект рекультивації порушених земель (надалі – проект), відповідно до якого виконувалися роботи;

- вид рекультивації (гірничотехнічна, біологічна);

- обсяги виконаних робіт;

- терміни їх виконання (за проектом та фактичні);

- фактична вартість виконаних робіт;

- характеристика рекультивованої земельної ділянки;

- подальше використання (відповідно до проекту);

- правовстановлюючі документи на землю, на якій розміщена рекультивована земельна ділянка;

- висновки комісії (установлюється якість виконаних робіт і їх відповідність проекту).

2. Основні засади проведення

робіт з рекультивації порушених земель

2.1. Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід унаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, підлягають рекультивації.

2.2. Відповідно до норм технологічного проектування гірничодобувних підприємств з відкритим способом розробки родовищ корисних копалин, затверджених Наказом Міністерства промислової політики України від 06 лютого 2007 №51, роботи з рекультивації на відпрацьованих землях проводяться на підставі проекту рекультивації.

2.3. Підставою для розробки проекту рекультивації є завдання на проектування, видане замовником проектувальнику.

2.4. Рекультивація порушених земель виконується в два етапи: гірничотехнічна та біологічна, якщо інше не визначено проектом рекультивації.

2.5. Роботи з рекультивації здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, з ініціативи або вини яких порушено ґрунтовий покрив.

2.6. Суб’єкти господарювання повинні в повному обсязі виконувати зобов’язання щодо рекультивації порушених земель.

2.7. Інформація про обсяги й терміни проведення робіт з рекультивації порушених земель міста, які визначені проектами рекультивації, надаються міській раді для її узгодження шляхом оформлення відповідного рішення.

2.8. Термін та обсяги змінюються на підставі відкоригованих проектів рекультивації, про що вносяться відповідні зміни до рішення міської ради, яким вони були погоджені.

3. Порядок прийняття-передачі виконаних

робіт з рекультивації порушених земельних ділянок

3.1. Суб’єкти господарювання наказом (розпорядженням) призначають робочу комісію з контролю за виконанням робіт з рекультивації.

3.2. За результатами проведення робіт з рекультивації суб’єктами господарювання готується:

3.2.1 акт робочої комісії щодо обстеження рекультивованої земельної ділянки;

3.2.2 технічний звіт з установлення фактичних меж рекультивованої земельної ділянки. У випадку довгострокової гірничотехнічної рекультивації–технічний звіт готується після повного завершення робіт на земельній ділянці.

3.3. Не пізніше 15 листопада року, протягом якого виконувалися роботи з рекультивації, суб’єкти господарювання звертаються до міської ради з клопотанням про проведення комісійного обстеження рекультивованої земельної ділянки.

3.4. Склад комісії з питань рекультивації порушених земельних ділянок у м. Кривому Розі (надалі – комісія) та Положення про неї затверджуються рішенням міської ради.

3.5. З метою проведення обстеження рекультивованої земельної ділянки секретар комісії в 5-денний термін інформує телефонограмою її членів та заявника про місце й час збору.

  - За наслідками проведеної роботи комісією складається акт про обстеження рекультивованої земельної ділянки (додаток 1), який є підставою для оформлення акта про прийняття-передачу виконаних робіт з рекультивації (додаток 2).

  - Цей акт оформлюється протягом 5 робочих днів та надається міській раді на затвердження.

  - Затвердження міською радою акта про прийняття-передачу виконаних   робіт з рекультивації  свідчить, що  роботи з  рекультивації на вказаній земельній ділянці виконані в повному обсязі, крім випадків довгострокової гірничотехнічної рекультивації.

  - Прийняття-передача рекультивованих земель здійснюється відповідною комісією з питань рекультивації порушених земельних ділянок у м. Кривому Розі, затвердженою рішенням міської ради.

4. Відповідальність суб’єктів господарювання

Суб’єкти господарювання несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за непроведення робіт з рекультивації на порушених землях міста.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення міської ради

«Про затвердження Порядку прийняття-передачі

виконаних робіт з рекультивації порушених земель у м. Кривому Розі»

- Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

Криворізький залізорудний басейн посідає перше місце в Україні за кількістю розвіданих запасів та річним обсягом видобутку залізних руд. Шкідливість таких процесів полягає не тільки в тому, що зменшуються орні землі, а й що стрімко погіршується екологічна ситуація в такому густонаселеному регіоні. У зв’язку із зазначеним, на теперішній час виникла гостра потреба в оздоровленні відпрацьованих територій.

Але слід зазначити, що на державному рівні залишається остаточно не врегульованим питання щодо проведення робіт з рекультивації порушених земель та провадження контролю за їх виконанням. Тому, з метою реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель, поліпшення стану й продуктивності земель, порушених унаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт; ураховуючи техніко-економічне обґрунтування схеми порушених та відпрацьованих земель міста, розроблене державним підприємством «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничодобувної промисловості «Кривбаспроект»; на виконання стратегічних цілей, визначених рішенням міської ради від 23.11.2011 №711, зі змінами; відповідно до стст. 12, 166 Земельного кодексу України, Кодексу України «Про надра», Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій» виникла необхідність розроблення нормативного документа щодо здійснення контролю за виконанням робіт з рекультивації.

Запропонований регуляторний акт має вплив на суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, які розробляють родовища корисних копалин, проводять вишукувальні, будівельні та інші роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового шару, виконують діяльність з рекультивації на порушених земельних ділянках.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує вирішення шляхом формування в межах міста єдиного порядку прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації на відпрацьованих землях. За результатами проведення техніко-економічного обґрунтування схеми порушених та відпрацьованих земель міста загальна площа земель, наданих суб’єктам господарювання для провадження діяльності, пов’язаної з порушенням ґрунтового покриву, на теперішній час становить 14 562,534 га, у тому числі: порушених земель – 8 576,5403 га, відпрацьованих – 738,2545 га, рекультивованих – 465,3289 га тощо. Провадження контролю органом місцевого самоврядування за обсягами та якістю виконаних робіт з рекультивації стимулюватиме суб’єктів господарювання, що ведуть діяльність, пов’язану з порушенням ґрунтового покриву, до систематичного проведення рекультивації відпрацьованих земель та звітності щодо її виконання.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього, оскільки такі регуляторні акти міською радою не приймалися.

Таким чином, проблема може бути розв’язана за допомогою цього регуляторного акта, який установлює порядок прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації у м. Кривому Розі.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта

Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: територіальної громади, суб’єктів господарювання,      у користуванні яких перебувають порушені земельні ділянки, органів місцевого самоврядування:

| Сфера інтересів | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Територіальна громада міста | Поліпшення території міста. Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середо- вища. Гарантування екологічно безпеч-ного природнього середовища для життя і здоров’я населення | Додаткових витрат немає |
| Суб’єкти господарювання | Стимулювання до виконання робіт з рекультивації на відпрацьованих земельних ділянках. Затвердження міською радою акта про прийняття-передачу виконаних робіт з рекультивації свідчить, що роботи з рекультивації на земельній ділянці виконані в повному обсязі. | - Приводять відпрацьовані землі в придатний для подальшого використання стан за свій рахунок. Визначені витрати на гірничотехнічну рекультивацію, відповідно до Тимчасової інст-рукції з рекультивації земель на підприємствах міністерства чор-ної металургії УРСР, затвер-дженої 15 липня 1971 року, включені в собівартість видо-бутих корисних копалин. Додаткових витрат на процедуру з приймання-передачі робіт з рекультивації, крім часових, не очікується |
| Органи місцевого самоврядування | Якісне виконання суб’єктом господарювання комплексу органі-заційних, технічних і біотехноло-гічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктив-ності порушених земель. Протягом 2013 року в місті виконані роботи з довгострокової гірничотехнічної рекультивації обсягом 3 712 тис.м3 та проведена рекультивація на земельних ділянках загальною площею 3,84 га. У 2014 році очікуються результати проведення робіт з: довгострокової гірничо-технічної рекультивації в обсязі 7 455,0 тис.м3, гірничотехнічної рекультивації на земельних ділянках загальною площею 10,7500 га, біологічної рекуль-тивації ‒ 5,5100 га. У подальшому більш ефективне і раціональне використання рекуль-тивованих земельних ділянок | Самоврядний контроль за вико-ристанням і охороною земель на території міста |

Планові показники щодо виконання суб’єктами господарювання робіт з рекультивації відпрацьованих земель на 2014-2015 роки будуть погоджені міською радою у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, у результаті запровадження якого, додаткові витрати для суб’єктів господарювання не передбачаються.

5. Визначення цілей державного регулювання

Метою цього регуляторного акта є реалізація державної політики  у сфері охорони та раціонального використання земель, порушених унаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів

досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

Перша альтернатива.

Пропозиція відмови від уведення в дію запропонованого акта.

У цьому випадку залишається без контролю виконання суб’єктами господарювання робіт з рекультивації, оскільки на державному рівні це питання неврегульоване.

У разі відмови від уведення в дію запропонованого регуляторного акта не буде в повній мірі забезпечено реалізацію повноважень міської ради та її виконкому, у сфері охорони та раціонального використання земель, запобігання порушенням законодавства, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення. Вирішення проблеми таким шляхом призведе до порушень вимог чинного законодавства України та ухилянь суб’єктами господарювання від систематичного проведення робіт з рекультивації на відпрацьованих землях міста.

Друга альтернатива.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу.

Вирішення питання таким шляхом не є можливим у зв’язку з тим, що повноваження щодо здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства України, належить виключно до компетенції міської ради.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей

Досягнення задекларованих цілей можливе лише завдяки ухваленню рішення міської ради «Про затвердження Порядку прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації порушених земель у м. Кривому Розі», оскільки запровадження цього регуляторного акта дозволить забезпечити:

- стимулювання суб’єктів господарювання до виконання робіт з рекультивації на порушених земельних ділянках;

- якісне та своєчасне виконання комплексу організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву,  поліпшення стану та продуктивності порушених земель;

- подальше ефективне й раціональне використання рекультивованих земельних ділянок за визначеним призначенням.

8. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Розв’язання визначених проблем забезпечить такі механізми та заходи:

- створення комісії з прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації порушених земельних ділянок у м. Кривому Розі. Затвердження міською радою її складу та Положення про неї;

- проведення відстежень результативності дії регуляторного акта та внесення, у разі необхідності, змін і доповнень до нього.

Дія регуляторного акта направлена на стимулювання суб’єктів господарювання до своєчасного та якісного виконання комплексу заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву та приведення відпрацьованих земель до стану, придатного для подальшого використання за визначеним призначенням.

Регуляторний акт доводиться до відома суб’єктів господарювання через Криворізьку міську комунальну газету «Червоний гірник», офіційні веб-сайти виконкомів Криворізької міської ради та районних у місті рад у мережі Інтернет.

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки ухваленню запропонованого регуляторного акта, що містить чітко визначений порядок прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації порушених земель міста.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, органів місцевого самоврядування

У разі затвердження Порядку, буде чітко визначена процедура прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації порушених земель у м. Кривому Розі, при цьому додаткових витрат, крім часових, суб’єкти господарювання та громада міста не понесуть. На теперішній час проведені роботи з рекультивації на відпрацьованих землях загальною площею 465,3289 га.

Витрати органів місцевого самоврядування у зв’язку з упровадженням регуляторного акта будуть пов’язані зі здійсненням самоврядного контролю за використанням і охороною земель на території міста.

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого  регуляторного  акта,  виправдовують  відповідні  витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди  не  можуть  бути  кількісно визначені

Не всі вигоди, що виникнуть унаслідок дії запропонованого регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені, оскільки направлені на стабілізацію і поліпшення стану навколишнього природного середовища, гарантування екологічно безпечного природнього середовища для життя і здоров’я населення м. Кривого Рогу.

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуля-торного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи дер-жавної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які по-винні впроваджувати та виконувати їх

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, окрім заходів, необхідних для здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель на території міста.

Відповідно до чинного законодавства України, суб’єкти господарювання приводять відпрацьовані землі в придатний для подальшого використання стан за власний рахунок. Визначені витрати на гірничотехнічну рекультивацію, згідно з Тимчасовою інструкцією з рекультивації земель на підприємствах міністерства чорної металургії УРСР, включені в собівартість видобутих корисних копалин. Додаткових витрат суб’єктами господарювання на процедуру з приймання-передачі робіт з рекультивації, крім часових, не очікується.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

При виникненні змін у чинному законодавстві України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акта, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть уноситися відповідні коригування.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не встановлюється. У разі

потреби, за підсумками звіту відстеження його результативності, до нього вноситимуться необхідні зміни та доповнення.

15. Визначення показників результативності дії  регуляторного акта

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є затверджені міською радою обсяги виконаних робіт з рекультивації, спрямовані на приведення відпрацьованих земель до стану, придатного для подальшого використання за визначеним призначенням.

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з рішенням. Для мешканців міста Кривого Рогу такими джерелами інформації є:

-  Криворізька міська комунальна газета «Червоний гірник»;

- офіційна веб-сторінка виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет, підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., сайти «Криворізький ресурсний центр», виконкомів районних у місті рад (Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: www.dzr.dp.ua,  www.dlgr.ho.ua,  www.zhrrkrog.dp.ua, http://ing-org.dp.ua,  http://srvk.org.ua,   www. trnvk.dp.ua,  http://vykonkom-tsmkr.gov.ua).

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта в разі його прийняття

Результативність дії регуляторного акта буде відстежуватися управлінням земельних ресурсів виконкому міської ради шляхом здійснення моніторингу за:

- кількістю затверджених міською радою актів про прийняття-передачу робіт з рекультивації;

- кількістю земель міста з оновленим ґрунтовим покривом, які були порушені внаслідок виробничої діяльності суб’єкта господарювання.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через шість місяців після набуття ним чинності. Повторне планується провести через рік.

Періодичні відстеження планується проводити раз на кожні наступні три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності дії рішення.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зворотній зв'язок: адреса: 50101, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36б, Бризецький Олександр Федорович – начальник управління земельних ресурсів виконкому міської ради.

Телефон: (0564) 74-24-33.

Електронна адреса:v.ground@kryvyrih.dp.ua.