ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної у місті ради

від 27 березня 2015 року № 47-р

План заходів

з підготовки та експлуатації спортивних споруд

в Саксаганському районі у весняно-літній період 2015 року

| № пп | Зміст заходу |  | Строк виконання |  | Здійснює: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | виконання |  | контроль |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Організувати виконання ремонту та благоустрою спортивних майданчиків і споруд, провести обстеження несучих конструкцій: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в мікрорайонах за адресами: вул. Спаська, 21; вул. Мелешкіна, 19; вул. Єсеніна, 13; вул. Космонавтів, 5; вул. Космонавтів, 27; вул. Космонавтів, 31; вул. Корнійчука, 11; пр. Миру, 7; вул. Співдружності, 98; мкр. Сонячний, 25; мкр. Гірницький, 50а |  | До 08. 05. 2015 |  | За згодою: ТОВ «Житлосервіс - КР» спільно з: КЗШ № 21, 43, 113 КЗШ № 31, 72, КСШ № 107 КСШ № 70 КПНЛ, КЗШ № 14 КГ № 91, КЗШ № 122 КЗШ № 19, 120 КПЛ, КПТМЛ КЗШ № 17, КЦПОРКТРС КНВК № 35, КСШ № 74 КЗШ № 119, КСШ № 118 КЗШ № 68, 124, ЦДЮТ «Сонях» |  | Толбас В.О., Коркач Ю. В., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М. |
| 1.2 | в закладах освіти |  | До 08. 05. 2015 |  | директори навчальних і позашкільних навчальних закладів |  | Подкопаєва І. В. |
| 1.3 | в професійно-технічних навчальних зак-ладах і Криворізькому держав-ному комерційно-еко-номічному технікумі |  | До 08. 05. 2015 |  | керівники вищої і професійно-технічної освіти (за згодою) |  | Волинкіна С. М. |
| 1.4 | спортивних споруд товариств з обмеженою відповідальністю: СК «Гірник», «Медіком» |  | До - 05. 2015 |  | директори спортивних споруд (за згодою) |  | Толбас В. О. |
| 2. | Провести огляд-конкурс спортивних майданчиків і об’єктів спорту Саксаганського району, підготовлених до роботи у весняно-літній період 2015 року: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в закладах освіти | До 15. 05. 2015 |  | Толбас В.О., Коркач Ю. В., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М. |  | Скляр С. Л. |  |
| 2.2 | в закладах вищої і професійно-технічної освіти | До 15. 05. 2015 |  | Толбас В.О., Коркач Ю. В., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М. |  | Скляр С. Л. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 2.3 | товариств з обмеженою відповідальністю: СК «Гірник», «Медіком» | До 15. 05. 2015 |  | Толбас В.О., Коркач Ю. В., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М. |  | Скляр С. Л. |  |
| 2.4 | в мікрорайонах за адресами: вул. Спаська, 21; вул. Мелешкіна, 19; вул. Єсеніна, 13; вул. Космонавтів, 5; вул. Космонавтів, 27; вул. Космонавтів, 31; вул. Корнійчука, 11; пр. Миру, 7; вул. Співдружності, 98; мкр. Сонячний, 25; мкр. Гірницький, 50а | До 15. 05. 2015 |  | Толбас В.О., Коркач Ю. В., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М. |  | Скляр С. Л. |  |
| 3. | Скласти плани спортивно-масової роботи з дітьми та підлітками під час літніх канікул, графіки роботи спортивних споруд та призначити відповідальних за проведення заходів: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | на спортивних майдан-чиках пришкільних таборів; |  | До 01. 06. 2015 |  | Подкопаєва І. В., Толбас В. О. |  | Скляр С. Л |
| 2.2 | на спортивних майданчиках за місцем мешкання |  | До 01. 06. 2015 |  | Толбас В. О., Подкопаєва І. В. |  | Скляр С. Л |
| 4. | Запросити студентів Криворізького педаго-гічного інституту ДВНЗ Криворізького націо-нального університету для проходження педа-гогічної практики на спортивних майданчи-ках під час літніх канікул |  | До 01. 06. 2015 |  | Толбас В. О. |  | Скляр С. Л. |
| 5. | Придбати спортивний інвентар та призи для організації роботи з дітьми, підлітками і мо-лоддю на спортивних майданчиках закладів освіти та за місцем меш-кання |  | До 01. 06. 2015 |  | Толбас В. О. |  | Скляр С. Л. |

В. о. керуючого справами виконкому -

заступник голови районної у місті ради з

питань діяльності виконавчих органів ради                               С. Скляр