Додаток  2

до рішення виконкому

районної  у місті ради

від 16.03.2011 № 119

З А Х О Д И

по проведенню місячника з благоустрою району

| № з/п | Найменування заходів | Од. вим. | К-ть | Місце проведення | Підприємство, заклад, відповідальний за виконання | Відповідальний за організацію робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Відновлення благоустрою, після проведення земельних робіт по ремонту мереж тепло-, водо-, газопостачання | од. | 25 | згідно з графіком виконання робіт | КПТМ "Криворіжтепломережа", КП "Кривбасводоканал", ДП "Криворізька теплоцентраль", КМЕМ ВАТ "ЕК Дніпрообленерго", ВАТ "Криворіжгаз, районний відділ освіти (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Подкопаєва І.В. | до 30.04.2011 |
| 2. | Ремонт, пофарбування зупиночних павільйонів | од. | 30 | згідно з дислокацією розміщення | КП "Сансервіс", ДПП "Кривбаспромводопостачання", КП „ЖЕО № 35”, власники (користувачі) торговельно-зупиночних комплексів (за попереднім погодженням) | Богданова І.В., Коркач Ю.В.., Сологуб Т.Л., Артюшина Л.Б | до 30.04.2011 |
| 3. | Ліквідація стихійних звалищ сміття | од. | 25 | по мірі виявлення | ТОВ "Екоспецтранс", КП „ЖЕО № 35”, підприємства району (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Сологуб Т.А. Черняєва Т.А. (за згодою) | до 30.04.2011 |
| 4. | Ремонт громадських туалетів | од. | 4 | вул. Одеська, 20,26, вул. Харцизька, 16, вул. Харківська, 5 | КП „ЖЕО № 35” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Богданова І.В. | до 30.04.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Ремонт доріг району | м2 | 1000 | пр-т 200-річчя Кривого Рогу, вул. Мелешкіна, пр-т Гагаріна, пр-т Миру | ТОВ "Весташляхбуд" (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В. | до 30.04.2011 |
| 5.1 | Ремонт внутрішньоквартальних доріг в житлових мікрорайонах | м2 | 860 | м-н Сонячний 10,11,12,13,14, 15,24,34,35,37,38,5,25,26,31,32,40,41,53,54,55; м-н Гірницький 5,6,7,9,13,15,18,19,20,25,27,35, 36,39,43,44, 46,47,50; пр-т 200р. Кривого Рогу 9,15,17; вул. Спаська 4,14; м-н Ювілейний 10; вул. Співдружності 98; вул. Тинка 27; пров. Бульварний 11,13; вул. Космонавтів 5,7,9, 11,21,23,24,25,27,31,32,35,36, 37,41,45; вул. Качалова 42; вул. Мелешкіна 33а,38,40,42; вул. Тинка 3,5,6,7,8,10,11,13, 14,15,16,18,20,21,22,23,31,33, 36,39,40; пр-т Миру 7,19-41 ; вул. Кузнєцова 6-8; вул. П.Морозова 9; б. Вечірній 1-9; вул. Корнійчука 7-19; вул. Балакіна 4А-26 вул. Балакіна 1-41; вул. Тесленка 1-13, 22-40; вул. Бикова 1-11; пров. Бульварний 2-16; пр-т Гагаріна 21,27,35; вул. Рокоссовського 11 | КП „ЖЕО № 35” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В. | до 30.04.2011 |
| 6 | Ремонт та побілка контейнерних майданчиків | од. | 20 | м-н Гірницький 7,13,33,48; м-н Сонячний 7,34,41,51,56; вул. Співдружності 10,20,46, 83,96,98; пр-т Миру 29а-31а; вул. Спаська 4,20; б-р Вечір- ній 7; вул. Мелешкіна 17 | КП „ЖЕО № 35” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В. | до 30.04.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Озеленення, впорядкування зелених насаджень на території району: - посів газонів; - висадження кущів; - висадження дерев; | га од. од. | 0,225 120 | територія району, території навчальних закладів, промислових підприємств, житлових мікрорайонів | КП «Сансервіс», КП „ЖЕО № 35”, підприємства, заклади району, суб’єкти господарювання, (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Сологуб Т.Л. Подкопаєва І.В. | до 30.04.2011 |
| 7.1 | Озеленення ,впорядкування, висадження зелених насаджень на прибудинкових територіях | од. | 95 | м-н Гірницький 5,6,13, 18, 20, 28,33,39,42,43,46; пр-т Миру 21,31,33; вул. Станіславського 2; вул. Харківська 3; вул. Космонавтів 21,22,33,35,36,37,41; вул. Тинка 2,3,8,10,11,12,13, 14,15; вул. Мелешкіна 29а, 31,34,35,35а,37а, 45,49,51; вул. Качалова 4,42; вул. Спаська 17А; б-р Вечірній 7,8; вул. Балакіна 8; пр-т Гагарі- на 33; вул. Галенка 11; вул. О. Брозовського 60а; пров. Бульварний 2,4; вул. Качалова 14; вул. Мануйлова 2,4,6; вул. Балакіна 5,15,25,31,41 ; вул. Тесленка 15,17; вул. Мелешкіна 2,4,6 | КП «ЖЕО № 35» (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В. | до 30.04. 2011 |
| 8. | Знесення сухостійних та аварійних дерев | од. | 45 | м-н Гірницький 6,11,15,35,49, 47; м-н Сонячний 21,33,34,45, 50; вул. Співдружності 13,38, 62,96; вул. Мелешкіна 42,43; вул. Прішвіна 5; вул. Космо- | КП „ЖЕО №35”, КП "Сансервіс" (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В. | до 30.04.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | навтів 5,7,9,11,21; вул. Тинка 2,15; пров. Бульварний 11; м-н Ювілейний 9,15; вул. Побєльського 27,32; пр. 200р Кривого Рогу 4,8,12; вул. Корнійчука 11; б-р Вечірній 1; вул. Балакіна 5,7; вул. Мелешкіна 20,28; ул. Мануйлова 20 |  |  |  |
| 9. | Відновлення благоустрою на територіях станцій швидкісного трамваю: "Майдан Артема", "Майдан Праці", "Дзержинська", "Міська лікарня", "Ім. Гутовського" | од. | 5 | згідно з дислокацією станцій КП "Швидкісний трамвай" | КП "Швидкісний трамвай" (за попереднім погодженням) | Богданова І.В. | до 30.04.2011 |
| 10. | Виконання благоустрою: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | - майданів; | од. | 2 | пл. 30-річчя Перемоги, пл. Горького | КП "Сансервіс", підприємства, заклади району (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Сологуб Т.Л. | до 30.04.2011 |
| 10.2 | - парків; | од. | 2 | ім. Дзержинського, біля ПК ш. „Родіна” | КП "Сансервіс", підприємства, заклади району (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Солгуб Т.Л., Подкопаєва І.В | до 30.04.2011 |
| 10.3 | - скверів; | од. | 5 | вул. Світлогорська, 105, біля будівлі виконкому Саксаганської райради, ім. 40-річчя Перемоги, ім. 70-річчя Жовтня, ім. 60-річчя Жовтня, | ш. „Родіна” ВАТ „КЗРК” КП "Сансервіс", підприємства, заклади району, (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Сологуб Т.Л., Подопаєва І.В., Волинкіна С.М. | до 30.04.2011 |
| 10.4 | - куточків відпочинку | од. | 3 | вул. Волгоградська, біля ДП «НДГРІ» вул. Мелешкіна 2, | КП „Сансервіс” , ДП «НДГРІ» (за попереднім погодженням) КЗШ № 58, КП „ЖЕО № 35” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Сологуб Т.Л., Подопаєва І.В. | до 30.04.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Ремонт та пофарбування цоколів житлових будинків, розташованих по "червоній смузі" | од. | 106 | вул. Рязанова 1,2,3,4,5,6,7,8; пл. Дзержинського, 3; вул. Іллічівська 82,84,86,88,90,94,98, 100; пр. Дзержинського 2,3, 4,6,8,9,11,13,14,15,17,19,20,21, 22,25,27, 28, 30,32,34,38,40; вул. Подбєльського 1,8,19; пр. 200р Кривого Рогу 4,8; вул. Курчатова 9,38; вул. Каспійська 3,5,10,11; вул. Курчатова 1,3; вул. Сагайдачного 30, вул. Калінінградська 1,1а,2,3,4,5,6; вул.. Мелешкіна 2,4,6,8,9,10,11, 13,14,15,17,18,19,20,24,28,30; пров. Бульварний 2,4,6,8,10,12, 16; вул. Тесленка 2,6,8,9,11,13; вул. С.Перовської 1,2,4,8,9,10; вул. Бикова 1,3,5,7,9,18; пл. Артема 1,3 | КП „ЖЕО № 35” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Богданова І.В. | до 30.04.2011 |
| 12 | Відновлення благоустрою: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | - дитячих майданчиків; | од. | 19 | м-н Гірницький 9,15,20,39; м-н Сонячний 7,13,10,25,44; пр-т Миру 7; вул. Мелешкіна 37а,39а; пр-т Миру 29а-31а; вул. Корнійчука 11,12,13; вул. Мелешкіна 17а; вул. Тесленка 7-8 ; вул. Мануйлова 5 | КП „ЖЕО № 35” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В. | до 30.04.2011 |
| 12.2 | - спортивних майданчиків | од. | 14 | м-н Гірницький 6,50; м-н Сонячний 25; пр. Миру, 7; вул. Космонавтів 5,27,31; вул. Спаська 21; вул. Корнійчука 12; | КП „ЖЕО № 35” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Толбас В.О. | до 30.04.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | пр-т Гагаріна 17; вул. О. Брозовського 62; вул. Рокоссовського 11; вул. Мелешкіна 19; вул. Єсеніна 13 |  |  |  |
| 12.3 | - пам'ятників та меморіалів | од. | 12 | Артему Горькому Леніну Дзержинському К.Лібкнехту Кірову пам'ятний знак комсомольцям підпільникам по пр. Дзержинського 31, пам'ятний знак на честь визволення м. Кривого Рогу, пам'ятний знак воїнам-афганцям, меморіальний комплекс на честь робітників та службовців РУ ім. Кірова, пам'ятник робітникам і службовцям РУ ім. К.Лібкнехта, братська могила воїнів та комсомольців-підпільників біля ПК "Саксагань” | КП "Сансервіс", КП "Сансервіс" ш. „Родіна” ВАТ „КЗРК”, КП „ЖЕО № 35”, КП „ЖЕО № 35” ШУ з ПВР ВАТ „Арсе-лорМіттал Кривий Ріг”, КП „ЖЕО № 35”, КП „Сансервіс", КП „Сансевіс”, КП „Сансервіс”, ш. „Родіна” ВАТ „КЗРК”, ш. „Гігант-Глибока” ВАТ „ЦГЗК” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Сологуб Т.Л., Скаченко Т.М. | до 30.04.2011 |
| 12.4 | Поновлення пам’ятних та вказівних дощок | од. | 10 | Козаченку, Тинку, Галенку, Поліщуку, Артему, Мелешкіну, Ремньову, О.Брозовському, Демиденку, Мануйлову | промислові підприємства, заклади району, КП „ЖЕО № 35” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Сологуб Т.Л., Скаченко Т.М. | до 30.04.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Ремонт та відновлення мереж та електроламп зовнішнього освітлення, в т.ч. вулиць приватного сектору | км од. | 0,8 80 | територія району | КП „Криворізьке міськ-світло” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В. | до 30.04.2011 |
| 14. | Прибирання прилеглої території, очищення дорожнього полотна біля об’єктів бізнесу | од. | 80 | територія району | суб’єкти підприємницької діяльності (за попереднім погодженням) | Артюшина Л.Б. | до 30.04.2011 |
| 15. | Виконання благоустрою: - кладовища "Західне"; - території вздовж автодороги до кладовища "Західне" | од. од. | 1 1 | кладовище "Західне" | КП "Ритуал", військова частина № 3011, промислові підприємства району, КП „ЖЕО № 35” (за попереднім погодженням) | Коркач Ю.В., Сологуб Т.Л. | до 30.04.2011 |
| 16. | Проведення дня "Чистий четвер" по прибиранню, благоустрою, впорядкуванню територій підприємств, закладів, об’єктів, закріплених територій, вулиць, доріг району |  |  | комунальні, промислові підприємства, установи, заклади, суб’єкти господарювання району | керівники комунальних, промислових підприємств, установ, закладів, суб’єкти господарювання району (за згодою) | Коркач Ю.В., Сологуб Т.Л., Подкопаєва І.В., Артюшина Л.Б., Скаченко Т.М. | щотижня |

Керуюча справами виконкому районної у місті ради 										    О. Дуванова