Додаток 4

до розпорядження голови

районної у місті ради

від11.03.2011 № 46-р

П Л А Н

заходів по проведенню огляду-конкурсу з благоустрою та озеленення з нагоди Дня Державного Прапора України, Дня  незалежності України  та Свята квітів

| № | З а х о д и | Термін | Відповідальні за: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З/п |  | виконання | підготовку | виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустрій території району |  |  |  |
| 1.1 | Впорядкувати до огляду- кон-курсу житлові мікрорайони, дворові тери-торії, території підприємств, нав-чальних, лікувальних закладів, ву-лиць (за окремим графіком) | До 20.08.2011 | Коркач Ю.В., Керівники структурних підрозділів виконкому, підприємств, закладів району (за згодою) | Хорольський А.Ф. Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. |
| 1.2 | Впорядкувати квітники, газони на вулицях, проспектах, майданах, в парках, скверах району | До 20.08.2011 | Коркач Ю.В. | Хорольський А.Ф. |
| 1.3 | Покосити карантинні бур’яни на території житлових мікрорайонів, підприємств, закладів, на проспек-тах, вулицях, майданах, в парках, скверах, безгосподарних територіях | До 20.08.2011 | Коркач Ю.В., керівники підприємств, закладів району (за згодою) | Хорольський А.Ф. Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. |
| 1.4 | Прибрати дороги без господарних територій | До 20.08.2011 | Коркач Ю.В. | Хорольський А.Ф. |
| 1.5 | Відновити зовнішнє освітлення ра-йону (зокрема сквер імені Артема та стадіон ДЮСШ №10) | До 20.08.2011 (за необхід-ністю) | Коркач Ю.В., криворізьке КП „Міськ-світло” (за згодою) | Хорольський А.Ф. |
| 1.6 | Виконати ремонт прибудинкових доріг району | До 20.08.2011 | Коркач Ю.В. | Хорольський А.Ф. |
| 1.7 | Ліквідувати розкопки після про-ведених ремонтних робіт та бу-дівництва | До 20.08.2011 | Коркач Ю.В. Богданова І.В. | Хорольський А.Ф. |
| 2 | Організація огляду-конкурсу з благоустрою на території району |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Організувати конкурс з благо уст-рою на краще оформлення тери-торій підприємств, закладів, уста-нов, об’єктів побуту, житлових ма-сивів | До 16.08.2011 | Коркач Ю.В. Сологуб Т.Л. Волинкіна С.М. Подкопаєва І.В. Гугуєва С.В. Артюшина Л.Б. Скаченко Т.М. Толбас В.О. Богданова І.В. | Хорольський А.Ф. Скляр С.Л. Красножон Ю.Л. |
| 2.2 | Розробити положення про огляд-конкурс з благоустрою щодо під-готовки та відзначення 20-ї річниці незалежності України | До 01.06.2011 | Коркач Ю.В. | Хорольський А.Ф. |
| 2.3 | Скласти перелік об’єктів району, які візьмуть участь в огляді-кон-курсі та маршрут руху комісії | До 15.06.2011 | Коркач Ю.В. Сологуб Т.Л. Волинкіна С.М. Подкопаєва І.В. Гугуєва С.В. Артюшина Л.Б. Скаченко Т.М. Толбас В.О. Богданова І.В | Хорольський А.Ф. |
| 2.4 | Надати фотографії об’єктів, району, які візьмуть участь в огляді-кон-курсі до відділу житлово-комуналь-ного господарства | До 15.06.2011 | керівники структурних підрозділів виконкому | Красножон Ю.Л. Скляр С.Л. Хорольський А.Ф. |
| 2.5 | Виготовити фотоальбом «Благо-устрій - 2011 | До 15.08.2011 | Коркач Ю.В. Богданова І.В. | Хорольський А.Ф. Красножон Ю.Л. |
| 3 | Забезпечення благоустрою під час районних урочистих заходів: - забезпечити прибирання території скверу та стадіону протягом дня та наявність урн для сміття | У день проведення свята | Скаченко Т.М. Подкопаєва І.В. Коркач Ю.В. | Скляр С.Л. Скляр С.Л. Хорольський А.Ф. |
| 3.1 | Впорядкувати сквер імені Артема | До 20.08.2011 | Скаченко Т.М. Коркач Ю.В. | Скляр С.Л. Хорольський А.Ф. |
| 3.2 | Забезпечити роботу: - фонтану; - громадських вбиралень | У день проведення свята | Коркач Ю.В. | Хорольський А.Ф. |
| 3.3 | Впорядкувати стадіон ДЮСШ № 10 | До 20.08.2011 | Подкопаєва І.В. Толбас В.О. Коркач Ю.В. Сологуб Т.Л. | Скляр С.Л. Красножон Ю.Л. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4 | Поновити лавки на стадіоні ДЮСШ № 10 | До 20.08.2011 | Подкопаєва І.В. Толбас В.О. Коркач Ю.В. Сологуб Т.Л. | Скляр С.Л. Хорольський А.Ф. Красножон Ю.Л. |

Керуюча справами виконкому

районної у місті ради                                                                           О. Дуванова

Згідно: зав. загальним відділом                                                           А. Іванов