Додаток  2

до розпорядження голови

районної у  місті ради

від 20 березня 2013 року № 50 -р

З А Х О Д И

з забезпечення чистоти та порядку на території району

| № з/п | Найменування заходів | Од. вим. | К-ть | Місце проведення | Підприємство, заклад, відповідальний за виконання | Відповідальний за організацію робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Відновлення благоустрою, після проведення земельних робіт по ремонту мереж тепло-, водо-, газопостачання | шт. | 35 | Згідно з графіком виконання робіт | КПТМ «Криворіжтепломере-жа», КП «Кривбасводоканал», ДП "Криворізька теплоцентраль», КМЕМ ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» (за згодою) | Коркач Ю. В. |
| 2. | Ремонт та пофарбування зупиночних павільйонів | шт. | 30 | Згідно з графіком | КП «Сансервіс», власники (користувачі) торговельно-зупиночних комплексів (за згодою) | Богданова І. В., Артюшина Л. Б. |
| 3. | Ліквідація стихійних звалищ сміття | шт. | 25 | У разі виявлення | ТОВ «Екоспецтранс», КП «ЖЕО № 35», вуличні комітети, суб’єкти господарювання (за згодою) | Коркач Ю. В., Кравченко О. Ю., Богданова І. В., Лосєва Н. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Ремонт громадських вбиралень | шт. | 4 | Вул. Одеська, 20, 26; вул. Харцизька, 16; вул. Харківська, 5. | КП «ЖЕО № 35» (за згодою) | Коркач Ю. В., Богданова І. В. |
| 5. | Ремонт доріг району | м² | - | За окремим графіком виконання робіт | ТОВ «Весташляхбуд» (за згодою) | Коркач Ю. В. |
| 6. | Ремонт контейнерних майданчиків, кіосків для сміття | шт. | 27 | Мкр. Гірницький, 6,13, 33, 44, 48; мкр. Сонячний, 7, 41, 51, 56, 34; вул. Спаська, 20а, 4; вул. Співдружності, 83, 98; вул. Балакіна, 12, 4а; пров. Бульварний, 13; вул. Космонавтів, 36, 27, 25; вул. Тесленка, 18; пл. Артема, 1; вул. Паркова, 1; вул. Мелешкіна, 17а. | КП «ЖЕО №35» (за згодою) | Коркач Ю. В. |
| 7. | Озеленення території району: - посів газонів; - благоустрій газонів; - висадження дерев. | га га шт. | 0,05 0,5 110 | Територія району, територія підприємств, закладів, житлових мікрорайонів | КП «Сансервіс», КП «ЖЕО № 35» підприємства, заклади району, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою) | Коркач Ю. В., Кравченко О. Ю., Подкопаєва І. В., Артюшина Л. Б., Мігуша О. О., Волинкіна С. М. |
| 8. | Відновлення благоустрою на територіях станцій швидкісного трамваю: "Майдан Артема", "Дзержинська", "Ім. Гутовського", "Майдан праці", "Міська лікарня" | шт. | 5 | Згідно з дислокацією розміщення | КП «Швидкісний трамвай» (за згодою) | Кравченко О. Ю.., Богданова І. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Виконання благоустрою: - майданів; - скверів; - куточків відпочинку | шт. шт. шт. | 2 7 3 | Згідно з дислокацією розміщення | КП «Сансервіс», промислові підприємства, заклади району (за згодою) | Коркач Ю. В., Кравченко О. Ю., Подкопаєва І. В., Волинкіна С. М. |
| 10. | Ремонт та пофарбування цоколів житлових будинків, розміщених по "червоній смузі" | шт. | 120 | Вул. Подбєльського, 1; пр. 200-річчя Кривого Рогу, 4, 8; вул. Каспійська, 3, 5, 10, 11; вул. Кузнецова, 8, 10; вул. Калінінградська, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6; вул. Світлогорська, 105; вул. Курчатова, 1, 3, 5, 7, 9, 11; вул. Сагайдачного, 30; вул. Рязанова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; вул. Іллічівська, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98,100; пр. Дзержинського, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40; пр. Гагаріна, 1,3, 5, 13,15, 17,25, 27, 35, 37,47, 51,55; вул. Отто. Брозовського, 54, 58, 60, 70, 75, 77; вул. Рокоссовського, 7, 10, 11; вул. Мелешкіна, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 30; пл. Артема, 1, 3; вул. Бикова, 1, 3, 5, 7, 9, 18; вул. Тесленка, 2, 6, 9, 11, 13; вул. Упіта, 51. | КП «ЖЕО № 35» (за згодою) | Коркач Ю. В., Богданова І. В. |
| 11. | Ремонт, заміна ламп зовнішнього освітлення | шт. | 150 | Територія району | ТОВ «Криворіжелектромонтаж»» (за згодою) | Коркач Ю. В., Кравченко О. Ю. |
| 12. | Виконання благоустрою кладовищ | шт. | 2 | «Західне», «Диконське» | ТОВ «Стікс» (за згодою) | Коркач Ю. В., Кравченко О. Ю. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Ремонт внутрішньо- квартальних доріг | м² | 1170 | Мкр. Гірницький, 6, 7, 13, 15, 18, 19, 22, 27, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50: мкр. Сонячний, 3, 5, 11, 12, 15, 21, 25, 41; вул. Співдружності, 72, 81; мкр. Ювілейний, 10, 11; вул. Спаська, 2-3"арка"; вул. Подбєльського, 27, 40; вул. Балакіна, 6; вул. Космонавтів, 35, 36, 37; вул. Мелешкіна, 17, 17а, 42, 43, 45, 59, 51, 41; вул. Тинка, 27, 28, 33, 40; пров. Бульварний, 2, 13; вул. Корнійчука, 9, 12, 15; б. Вечірній, 1-14; пр. Миру, 7-41; пр. Гагаріна, 29, 31, 35; вул. Балакіна, 41; вул. Тесленка, 1-40, 3; вул. Качалова, 10; вул. Мануйлова, 10, 8, 6; вул. Софії Перовської, 8, 10, 12. | КП «ЖЕО №35» (за згодою) | Коркач Ю. В. |
| 14. | Прибирання прилеглої території, очищення дорожнього полотна біля об’єктів бізнесу | од. | 80 | Територія району | суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою) | Артюшина Л. Б. |
| 15. | Озеленення, впорядкування, висадження зелених насаджень на прибудинкових | од. | 120 | Мкр. Сонячний, 33, 34, 37, 38, 41; мкр. Гірницький, 5, 6, 13, 28, 43; вул. Качалова, 42; вул. Кустанайська, 6; вул. Балакіна, 8, 9; | КП «ЖЕО №35» (за згодою) | Коркач Ю. В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | пр. Миру, 21, 31, 33; пр. Гагаріна, 33; вул. Галенка, 11; вул. Отто Брозовського, 54, 58, 72; вул. Костенка, 1; вул. Рокоссовського, 10; вул. Мелешкіна, 17, 19, 18, 30; пров. Бульварний, 2, 4, 6, 8; вул. Тесленка, 1, 5, 7, 7а, 9, 13, 15, 17, 19; вул. Балакіна, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 21, 23, 25. |  |  |
| 16. | Відновлення благоустрою дитячих та спортивних майданчиків; | од. | 11 | Мкр. Сонячний, 25; мкр. Гірницький, 6, 50; вул. Спаська, 21; вул. Корнійчука, 11; вул. Космонавтів, 5, 25, 31; пр. Миру, 7; вул. Есеніна, 13; вул. Мелешкіна, 19 | КП «ЖЕО № 35» (за згодою) | Коркач Ю. В., Толбас В. О. |
| 17. | Ремонт лавок | од. | 45 | Мкр. Сонячний, 12, 15, 26; мкр. Гірницький, 41, 42, 27; вул. Тинка, 1, 5, 31, 33; вул. Мелешкіна, 29а, 31, 35, 33, 37; б. Вечірній, 1, 3, 14; вул. Отто Брозовського 50; вул. Рокоссовського, 7, 11; вул. Дзержинського, 25 пр. Миру, 7, 31, 33; вул. Космонавтів, 22, 24, 27; вул. Упіта, 3а; вул. Мануйлова, 14; пров. Бульварний, 4. | КП «ЖЕО № 35» (за згодою) | Коркач Ю.В. |
| 18. | Відновлення благоустрою | од. | 12 | Видатним діячам: Артему, Горькому, Леніну, Дзержинському, Карлу Лібкнехту, Кірову, | КП «Сансервіс» підприємства, заклади | Коркач Ю. В., Кравченко О. Ю., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | пам'ятників та меморіалів |  |  | Казаченку. Пам'ятний знак комсомольцям підпільникам на пр. Дзержинського 31, Пам'ятний знак на честь визволення м. Кривого Рогу, Пам'ятний знак воїнам-афганцям, Меморіальний комплекс на честь робітників та службовців РУ ім. Кірова, Пам'ятник робітникам і службовцям РУ ім. Карла Лібкнехта, Братська могила воїнів та комсомольців-підпільників біля ПК «Саксагань». | району (за згодою) | Мігуша О. О. |
| 19. | Поновлення пам’ятних та вказівних дошок | од. | 8 | Видатним діячам: Галенку, Поліщуку, Артему, Мелешкіну, Ремньову, Отто Брозовському, Демиденку, Мануйлову | КП «ЖЕО № 35», промислові підприємства, заклади району (за згодою) | Коркач Ю. В., Кравченко О. Ю., Мігуша О. О. |

Керуюча справами виконкому районної у місті ради 										    О. Дуванова