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		          Розпорядження голови
								районної у місті ради
								від 27 березня 2015 року № 47-р

План заходів 
з підготовки та експлуатації спортивних споруд
 в Саксаганському районі у весняно-літній період 2015 року

	№
пп
	Зміст заходу
	Строк
виконання
	Здійснює:

	
	
	
	виконання
	контроль

	1
	2
	3
	4
	5

	1.

	Організувати виконання ремонту та благоустрою спортивних майданчиків і споруд, провести обстеження несучих конструкцій:

	1.1

	в мікрорайонах за адресами:

вул. Спаська, 21;
вул. Мелешкіна, 19;
вул. Єсеніна, 13;
вул. Космонавтів, 5; 
вул. Космонавтів, 27;
вул. Космонавтів, 31; 
вул. Корнійчука, 11;
пр. Миру, 7;
вул. Співдружності, 98;
мкр. Сонячний, 25;
мкр. Гірницький, 50а
	До 
08. 05. 2015

	За згодою:
ТОВ «Житлосервіс - КР» 
спільно з:
КЗШ № 21, 43, 113
КЗШ № 31, 72, КСШ № 107
КСШ № 70
КПНЛ, КЗШ № 14
КГ № 91, КЗШ № 122
КЗШ № 19, 120
КПЛ, КПТМЛ
КЗШ № 17, КЦПОРКТРС
КНВК № 35, КСШ № 74
КЗШ № 119, КСШ № 118
КЗШ № 68, 124, ЦДЮТ «Сонях» 
	Толбас В.О.,
Коркач Ю. В.,
Подкопаєва І. В.,
Волинкіна С. М.


	1.2
	в закладах освіти 
	До 
08. 05. 2015

	директори навчальних і позашкільних навчальних закладів
	Подкопаєва І. В.


	1.3
	в професійно-технічних навчальних зак-ладах і Криворізькому держав-ному комерційно-еко-номічному технікумі
	До 
08. 05. 2015

	керівники вищої і професійно-технічної освіти  (за згодою)
	Волинкіна С. М.



	1.4
	спортивних споруд товариств з обмеженою відповідальністю: СК «Гірник», «Медіком»
	До
1. 05. 2015

	директори спортивних споруд  (за згодою)
	Толбас В. О.

	2.
	Провести огляд-конкурс спортивних майданчиків і об’єктів спорту Саксаганського району, підготовлених до роботи у весняно-літній період 2015 року: 

	2.1
	в закладах освіти

	До 
15. 05. 2015


	Толбас В.О.,
Коркач Ю. В.,
Подкопаєва І. В.,
Волинкіна С. М.
	Скляр С. Л.

	2.2
	в закладах вищої і професійно-технічної освіти
	До 
15. 05. 2015


	[bookmark: _GoBack]Толбас В.О.,
Коркач Ю. В.,
Подкопаєва І. В.,
Волинкіна С. М.
	Скляр С. Л.

	1
	2
	3
	4
	5

	2.3
	товариств з обмеженою відповідальністю: СК «Гірник», «Медіком»
	До 
15. 05. 2015


	Толбас В.О.,
Коркач Ю. В.,
Подкопаєва І. В.,
Волинкіна С. М.
	Скляр С. Л.

	2.4
	в мікрорайонах за адресами:
вул. Спаська, 21;
вул. Мелешкіна, 19;
вул. Єсеніна, 13;
вул. Космонавтів, 5; 
вул. Космонавтів, 27;
вул. Космонавтів, 31; 
вул. Корнійчука, 11;
пр. Миру, 7;
вул. Співдружності, 98;
мкр. Сонячний, 25;
мкр. Гірницький, 50а
	До 
15. 05. 2015


	Толбас В.О.,
Коркач Ю. В.,
Подкопаєва І. В.,
Волинкіна С. М.
	Скляр С. Л.

	3.

	Скласти плани спортивно-масової роботи з дітьми та підлітками під час літніх канікул, графіки роботи спортивних споруд та призначити відповідальних за проведення заходів:

	3.1
	на спортивних майдан-чиках пришкільних таборів;
	До 
01. 06. 2015
	Подкопаєва І. В.,
Толбас В. О.
	Скляр С. Л

	2.2
	на спортивних майданчиках за місцем мешкання 
	До 
01. 06. 2015
	Толбас В. О.,
Подкопаєва І. В.

	Скляр С. Л

	4.
	Запросити студентів Криворізького педаго-гічного інституту  ДВНЗ Криворізького націо-нального університету для проходження педа-гогічної практики на спортивних майданчи-ках під час літніх канікул 
	До 
01. 06. 2015
	Толбас В. О.

	Скляр С. Л.


	5.
	Придбати спортивний інвентар та призи для організації роботи з дітьми, підлітками і мо-лоддю на спортивних майданчиках закладів освіти та за місцем меш-кання 
	До 
01. 06. 2015
	Толбас В. О.

	Скляр С. Л.




В. о. керуючого справами виконкому -
заступник голови районної у місті ради з 
питань діяльності виконавчих органів ради                               С. Скляр

